* **Scheduling Via PDM:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **3** |

**Task A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **0** | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **4** | **7** |

**Task B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **0** | **7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **2** | **5** |

**Task C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **0** | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | **5** | **12** |

**Task D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | **0** | **12** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **1** | **6** |

**Task E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12** | **8** | **12** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **2** | **7** |

**Task F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15** | **10** | **16** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13** | **4** | **16** |

**Task G**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13** | **0** | **16** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17** | **3** | **19** |

**Task H**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17** | **0** | **19** |

* **Delivery date will be after 19 days.**